Załącznik nr 3 – wzór umowy

Umowa Nr ……………………………………

Zawarta w dniu ……………..2024 roku w Wałbrzychu pomiędzy:

Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych

tel. 74/ 64 88 100

faks. 74/ 666 59 60

e-mail: sekretariat@wpwik.pl 
NIP: 886-26-49-062
Regon: 891404575
KRS: 0000097537, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………….

- ………………………………………………………………

a

……………………………………………..

……………………………………………..

tel.:...........................................

e-mail: ……………………………….….

NIP:  ……………………………………..

REGON: ……………………………….…

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

Niniejsza umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącym wykonania przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych przy ujęciu powierzchniowym w Grzędach (działka nr 88)” realizowanego w trybie skierowanym 
do nieograniczonej liczby wykonawców z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 roku (ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącym wykonania przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych przy ujęciu powierzchniowym w Grzędach (działka nr 88).

- Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględnia szczegółowe warunki przyłączenia do sieci elektroenegetycznej, które stanowią załącznik do umowy.

- Pełne opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinno obejmować:

- projekt budowlany – 4 egzemplarze, w tym 2 egzemplarze opieczętowane w oryginale przez właściwy organ;

- projekt techniczny – 2 egzemplarze, wraz z oświadczeniem o sporządzeniu projektu technicznego przez projektanta;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- przedmiar robót - 1 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz;

- niezbędne opracowania (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczególnych 
i jeżeli będą konieczne do opracowania dokumentacji) w tym m.in.: uzyskanie aktualnych wypisów i map ewidencji gruntów, mapy do celów projektowych, decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem zgłoszenia (jeśli będzie to wymagane) i uzyskaniem od Organu Administracji Architektoniczno – Budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli dotyczy), odpisu 
z protokołu z narady koordynacyjnej, opinii oraz wszelkich uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, decyzji, opracowań niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych dokumentów formalnoprawnych oraz  stosownych decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym (jeśli będzie to wymagane) i uzyskaniem od Organu Administracji Architektoniczno – Budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli dotyczy);

- wykonanie wszelkich prac projektowych wspólnie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia z projektem budowlanym (jeśli będzie to wymagane) i uzyskaniem od Organu Administracji Architektoniczno – Budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli dotyczy);

- konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcjonowanie obiektu;

- wykonanie innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia, w tym również prac przygotowawczych do wykonania dokumentacji projektowej;

- wykonując przedmiot umowy, Projektant musi przestrzegać przepisów prawa budowlanego 
i przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, a także przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, a w szczególności zawartych w:

- art. 99 ust. 1 – 6 ustawy Pzp (ogólne zasady opisywania przedmiotu zamówienia);

- art. 100 ustawy Pzp (możliwość korzystania z przedmiotu zamówienia przez osoby niepełnosprawne);

- art. 101 ustawy Pzp (zasady określania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności oraz  stosowania różnego rodzaju norm);

- art. 102 ustawy Pzp (opisywania wymaganych cech materiału, produktu lub usługi 
w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu).

W szczególności wszystkie produkty, materiały, urządzenia muszą być opisane za pomocą parametrów technicznych. Jeżeli opis taki, zdaniem Projektanta, mógłby być niezrozumiały dla wykonawców robót budowlanych, to wskazane jest podanie przykładowych ich nazw lub producentów (źródła pochodzenia) w liczbie co najmniej trzech (w wyjątkowych sytuacjach dwóch). W sytuacji gdy przedmiot zamówienia byłby opisywany przez odniesienie do norm ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Projektant zobowiązany jest do podania przy każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych wyrazów „lub równoważne”. Projektant w STWiORB zobowiązany jest określić rodzaje przedmiotowych środków dowodowych, ich zakres 
i wymagania.  Muszą one spełniać wymagania zawarte w art. od 104 do 106 ustawy Pzp.

- w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. innych niż podane w dokumentacji projektowej jako przykładowe – Wykonawca (Projektant) zobowiązuje się do wydania – na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego – pisemnej opinii dotyczącej ich „równoważności”;

- udzielenie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane 
w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;

- zastosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

- pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w umowie i załącznikach;

- jednorazowa aktualizacja cen kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego jeżeli taka sytuacja wystąpi (wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji kosztorysu wliczone jest 
w cenę za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej);

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy szczegółowej kalkulacji ceny całkowitej, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1. Dane zawarte 
w tej kalkulacji będą podstawą do ustalenia wartości:

- tzw. zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług 
i jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem;

- dodatkowych usług polegających na wykonaniu opracowań, które nie były objęte niniejszą umową, a w trakcie jej wykonywania stały się niezbędne do jej prawidłowego wykonania, czyli sytuacji zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie §35 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.  stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 r. (ze zm.);

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową zestawienia rzeczowego przewidywanych do wykonania robót budowlanych 
w formie tabelarycznej tzn. wyszczególnienie wszystkich elementów wraz z określeniem materiału, średnic itp. oraz ilości poszczególnych elementów projektowanego zadania.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

- udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta(-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez Wykonawcę robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej  przedmiotem niniejszej umowy;

- współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

- Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie niezwłocznie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również 
w trakcie realizacji inwestycji.

- Przedmiotu umowy, wszelkie materiały, dokumenty itp. będą przekazywane w języku polskim.

§ 2

Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być wykonana w formie papierowej 
i elektronicznej ( skany zatwierdzonej przez właściwy organ dokumentacji) na płytach CD lub DVD w plikach: część opisowa w PDF i DOC, część rysunkowa w PDF i DWG oraz część kosztorysowa w PDF i KST. Niedopuszczalne są rozbieżności pomiędzy poszczególnymi opracowaniami.

§ 3

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi 
w niniejszej umowie, w zakresie wynikającym z oferty Wykonawcy oraz dokumentacji przetargowej i zobowiązuje się pełnić nadzór autorski. Wyżej wymienione dokumenty stanowią  integralną część umowy.

      - Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, oraz zasadami wiedzy technicznej i zapisami niniejszej umowy a w szczególności z wymaganiami:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.);

- Ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 
z późn. zmianami);

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

      - Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości,

      - Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zadania głównego.

      - Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

      - W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie posiadające stosowne atesty.

      - Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

      - Wykonawca opatrzy dokumentację, w pisemne oświadczenie, tj. że  sporządzona dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 34 
ust. 3d  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)  i jest kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć oraz sporządzi protokół przekazania dokumentacji z wyszczególnieniem wykazu opracowań. Protokół przekazania z wykazem  opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, 
o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

      - Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej jest siedziba Zamawiającego (miejsce wskazane przez wyznaczonego koordynatora prac projektowych ze strony Zamawiającego).

      - Zamawiający po otrzymaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanej 
w terminie umownym, przystąpi do czynności jej odbioru w ciągu 25 dni roboczych. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni roboczych. Pod pojęciem dni robocze należy rozumieć dni  od poniedziałku do piątku, wyłączając soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

      - W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

      - Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokonania uzupełnień lub zmian w dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Termin odbioru dokumentacji zakończy się podpisaniem protokołu odbioru lub zwrotem dokumentacji  z pisemnym podaniem przyczyn odmowy odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w opracowanej dokumentacji, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 
pkt 2 lit. d. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do podpisania protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

      - Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej na podstawie ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

      - Protokół, o którym mowa w ust. 15, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonane i odebrane opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz uzyskaniem decyzji 
o pozwoleniu na budowę.

§ 4

- Termin realizacji: zakończenie całości prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia z projektem budowlanym (jeśli taka decyzja lub zgłoszenie jest wymagane) i uzyskaniem od Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli dotyczy): do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Nadzór autorski przez Wykonawcę będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych - nie dłużej niż 4 lata od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Fakt ten musi być potwierdzony podpisanym przez Strony stosownym protokołem określającym przyczyny przesunięcia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w szczególności w następujących okolicznościach:

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o liczbę dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;

- Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o liczbę dni równą okresowi wstrzymania prac;

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których to przyczyn przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, 
w szczególności protesty  mieszkańców, innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami liczbę dni ustaloną przez Strony umowy;

- w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie §34 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.  stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa  Zarządu nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 r. (ze zm.), o ile realizacja opracowań objętych tymi aneksami wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

- zawarcie z Wykonawcą na podstawie §1 ust. 5 pkt 17 lit. a umowy na tzw. zamówienie uzupełniające, którego wykonanie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy;

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy;

- zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających z przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu podpisania umowy;

- Zamawiający przekaże Wykonawcy koreferat w czasie niewystarczającym na dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie za realizację zadania zgodnie z postanowieniami umowy:

  - Za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wspólnie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, w tym uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia z projektem budowlanym (jeśli będzie to wymagane) i uzyskaniem od Organu Administracji Architektoniczno – Budowlanej zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych (jeżeli dotyczy):

Cena (bez podatku VAT) za całość zadania: …………………………….……………………………………zł

Podatek VAT:  ………………………………………………………………………………………………………………zł

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za całość zadania: ……………………………….………………zł

słownie: ………………………………………………………………………………………………….. …/100 brutto.

w tym:

  - Nadzór autorski w trakcie realizacji przedmiotowych robót budowlanych:

Cena (bez podatku VAT) za jeden nadzór: ……………………………………………………………..….. zł

Cena (bez podatku VAT) za całość zadania (3 nadzory): ………………………………………..……. zł

Podatek VAT  (za całość zadania – 3 nadzory): ……………………………………………………..……. zł

Cena (wraz z podatkiem VAT) za całość zadania (3 - nadzory): ………………………………….…zł

słownie: …………………………………………………………….………………………………….……/100 brutto,

przy czym szacunkowa liczba wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego wynosić będzie 3 (trzy) wizyty na zadaniu. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie zależeć od faktycznej ilości wykonanych czynności nadzoru. Wynagrodzenie za każdą wizytę (nadzór autorski) obejmuje wszelkie koszty związane z pobytem, a także koszty czynności wykonanych poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie. Pod pojęciem pojedynczego, płatnego nadzoru autorskiego należy rozumieć wszelkie czynności objęte tym nadzorem występujące jednorazowo (łącznie) tj., w szczególności zarówno nadzór na terenie budowy oraz uzupełnianie dokumentacji projektowej, jeśli uzupełnienie to wynika z inicjatywy Zamawiającego i zostało udokumentowane w dzienniku budowy, notatce służbowej lub protokole. Wykonawcy (Projektantowi) nie przysługuje wynagrodzenie za pojedynczy nadzór autorski w sytuacji, jeśli inicjatywa Zamawiającego wymagająca uzupełnienia dokumentacji, 
o której mowa powyżej wynika z błędów projektowych, za które odpowiada Wykonawca (Projektant).

- Całkowita cena, o której mowa w ust. 1 pkt 1) obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną 
w związku z wykonaniem umowy, w tym: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przekazanie majątkowych praw autorskich Zamawiającemu, koszty rozpoznania technicznego, koszty wymaganych uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej wynikające z zaleceń koreferatu oraz z warunków rękojmi określonej w umowie, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT (obowiązujący w dniu podpisania umowy), zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze oraz ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: ekspertyz, opinii, uzgodnień, których wystąpienie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy. Wynagrodzenie za nadzór autorski, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem tego nadzoru w tym:  pobytu na budowie, a także koszty czynności wykonanych poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie oraz uzupełnianie dokumentacji projektowej, jeśli uzupełnienie to wynika z inicjatywy Zamawiającego i zostało udokumentowane w dzienniku budowy, notatce służbowej lub protokole. Wykonawcy (Projektantowi) nie przysługuje wynagrodzenie za nadzór autorski 
w sytuacji, jeśli inicjatywa Zamawiającego wymagająca uzupełnienia dokumentacji, o której mowa powyżej wynika z błędów projektowych, za które odpowiada Wykonawca (Projektant).

- Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość rozliczeń częściowych. Faktury VAT za prace projektowe i nadzór autorski stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na rzecz Wykonawcy na jego konto wskazane na otrzymanej fakturze VAT. Rozliczenie ilości wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego nastąpi po uzyskaniu dokumentu pozwalającego na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych. Podstawą  do wystawienia faktury VAT przez Projektanta będzie podpisany przez Projektanta i Zamawiającego protokół rozliczenia ilości wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Udokumentowanie czynności nadzoru autorskiego polegać będzie na dokonaniu stosownego wpisu w dzienniku budowy lub w innym dokumencie potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego. Do faktury za nadzór autorski będzie doliczany podatek VAT w wysokości równej stawce podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie poszczególnych prac projektowych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Za dzień, od którego zapłata staje się wymagalna, przyjmuje się dzień wpływu danej faktury VAT do  siedziby Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo za pisemną lub elektroniczną zgodą Zamawiającego do zaangażowania przy realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych przedstawicieli lub pracowników.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji dotyczących podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą.

- Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę 
w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę,

- zaplata całości należności będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy,

- Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy na kwotę określoną w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur albo przedłoży oświadczenie podwykonawcy, że należności podwykonawcy wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane. Wykonawca zapewni obowiązek przedłożenia ww. dokumentów do Zamawiającego w umowach z podwykonawcami.

- Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej Zamawiający i Wykonawca akceptują, że zapłata za wykonane prace będzie dokonywana z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, 
o której mowa w art. 108a ustawy z dnia 11  marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.). Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w wyznaczonym terminie na konto wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment). Wystawiane faktury będą posiadały zapis „mechanizm podzielonej płatności”.

- Zamawiający oświadcza, że w świetle wymogu przewidzianego przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r, o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1790 z późn. zm.) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu w/w ustawy.

§ 6

- Strony Umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy  kar umownych:

- za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (nie dotyczy przypadku określonego w §7 ust. 1) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5, ust. 1 pkt 1;

- za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w §5  ust. 1 pkt 1;

- za zwłokę w płatności faktury VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego łącznie w §5, ust. 1 pkt 1;

- za nieprzystąpienie do realizacji umowy lub rezygnację z realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5, ust. 1 pkt 1;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5, ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5, ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §5  ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek;

- za brak przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §5 ust. 9 pkt 3) umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 
pkt 1;

- za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 
pkt 1 za każdy taki przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia (np. na zasadzie noty obciążeniowej).

- Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę 
o naruszeniu, zobowiązując go do złożenia stosownych wyjaśnień Wykonawcy w wyznaczonym terminie. W przypadku uznania wyjaśnień Wykonawcy za wystarczające Zamawiający odstępuje od naliczania kar.

§ 7

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

      - W przypadku, odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy w wysokości określonej na dzień odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawarte w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać Umowę jeżeli Wykonawca wykonuje dokumentacje wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z ustaleniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania, wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać Umowę w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego jeżeli Wykonawca nie pełni nadzoru autorskiego lub pełni go niewłaściwie albo nieskutecznie.

      - Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie Umowy, określone w ust.  3 i 4 jest odstąpieniem od umowy/rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i określonych 
w przepisach prawa. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie Umowy powinno nastąpić pisemnie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

      - Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze służbami technicznymi Zamawiającego.

      - Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu niezwłocznie od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania prac 
(z wyłączeniem siły wyższej).

      - ………………….. ze strony Zamawiającego koordynować będzie prace projektowe stanowiące przedmiot umowy – tel. 74/ 64-88-….. .....@wzwik.pl

      - Wykonawca wyznacza:………………………………………………… na koordynatora prac 
w zakresie realizacji obowiązków umownych.

      - Funkcję Projektanta pełni: …………. posiadający(-a) uprawnienia …….. nr ….., wydane dnia ……. przez …….

      - Istnieje możliwość dokonania zamiany osoby, o której mowa powyżej, jednak jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania określone w dokumentacji przetargowej odnośnie danej osoby.

      - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

      - Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób, pełniących funkcję Projektantów, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zamieniana osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone 
w dokumentacji przetargowej.

      - W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

          - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania;

          - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy/ rozwiązania umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia  protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 8

            - Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres równy okresowi rękojmi, o którym mowa w ustępie 2.

            - Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z odbiorem końcowym robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

            - Po zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, a Zamawiający nabywa te prawa. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

            - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi wraz podpisaniem protokołu odbioru prac, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, objęte wszystkimi polami eksploatacji znanymi stronom w dniu podpisania umowy, a w szczególności określonymi 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych”, w tym m.in.:

- używania lub stosowania,

- wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

- utrwalania i zwielokrotniania utworu - trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie,

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczania, sprzedaży lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

- przekazywania lub, przechowywania,

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- wprowadzania do pamięci komputera wraz z prawem dokonywania rozwoju,

- tłumaczenia,

- publikacji i wyświetlania w całości lub w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń,

- produkcji i rozpowszechniania przez Zamawiającego wszelkich materiałów promocyjnych 
w tym reklamowych w nieograniczonym nakładzie, udostępniania z prawem do korzystania, przekazywania w całości lub części innym osobom fizycznym i prawnym na wszystkich, lub wybranych polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Z zastrzeżeniem zdania pierwszego strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w życie
po dacie zawarcia umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony lub kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa 
–  w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów;

- zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą posiadały odpowiednie uprawnienia 
do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na taką zmianę;

- zmiana zakresu, sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części usług lub konieczności wykonania zamiennego i/lub dodatkowego opracowania projektowego lub jego elementu;

- zmiana umowy, niezależnie od wartości zmian, jeżeli nie są one istotne;

- zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT (w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie); zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

- gdy zachodzi konieczność wprowadzenia takich zmian wynikająca z uzasadnionych okoliczności, wymagających dokonania zmiany umowy, bez której ta nie mogłaby zostać prawidłowo zrealizowana lub jej wykonanie bez wprowadzonych zmian narażałoby Zamawiającego na szkodę w mieniu lub rażące straty;

- konieczność zmiany umowy spowodowana następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

- charakterze niezależnym od stron,

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w pkt 9) 
lit. a) tiret 1-3 niniejszego punktu są spełnione:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

- bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,

- amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,

- klęski żywiołowe takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie, choroby zakaźne.

- wystąpienie okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia, w szczególności w przypadku przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji lub postanowień;

- w pozostałych sytuacjach określonych w umowie.

- Postanowienia §9 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wnioski stron o dokonanie zmian w umowie będą uzgadniane na piśmie i będą zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, strona pisemnie poinformuje drugą stronę o możliwościach 
i warunkach wprowadzenia zmian.

- Wprowadzone zmiany nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu umowy (wynagrodzenie) poza wyjątkami przewidzianymi w umowie. Natomiast w tym przypadku obniżenie cen jest dopuszczalne.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania 
i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 10

- Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji umowy zobowiązują się do zachowania bezstronności i obiektywizmu poprzez równe traktowanie klientów z zastosowaniem takich samych procedur, bez faworyzowania lub dyskryminowania, nieuleganie naciskom komercyjnym, finansowym lub innym, naruszającym bezstronność, natychmiastowe zgłaszanie zidentyfikowanego ryzyka dla bezstronności do bezpośredniego przełożonego oraz do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, wszelkich informacji uzyskanych w trakcie prowadzonych rozmów oraz w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, które powzięły w związku z realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić druga Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową, w szczególności informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. oraz tajemnice przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 r. poz. 1764), przy czym zobowiązanie to zachowuje aktualność także w przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub innej formy rozwiązania Umowy.

- Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych lub dostępnych oraz udostępnienia informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności obejmuje w szczególności wszystkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, a związane z wykonaniem Umowy. Ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 
w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 11

      - Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe pozyskane w trakcie realizowania Umowy będą przez nie przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi, właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

      - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, strony mogą po rozważeniu swoich interesów, zgodnie 
z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę strony mogą w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

      - Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, 
w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego, w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych  w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustaw:

Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), Kodeks cywilny, o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o.  nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 r. (ze zm.).

§ 13

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca: